Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Canobbio |
| Data | 11.09.2024 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| -Creato account su github  -Scelto progetto  -Scelto nome progetto  -Creato Repository  -Creato Token  -Aggiunto Collaboratore il docente  -Fatto un Clone nel ssd del repository  -Fatto un primo upload  -Iniziato Compilazione Diario e Documentazioni |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| -Problema con il proxy abbiamo usato il PX |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| - |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| -Teoria pianificazione Gant  -Teoria meteologia Progetti  -Continuare documentazione |

Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Canobbio |
| Data | 18.09.2024 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| -Teoria Gannt  -Creazione Gannt  -Documentazione Gannt e pianificazione |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| -Project pieno di problemi ho lasciato un errore |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| -Un po’ indietro manca la documentazione della Pianificazione |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| -Teoria UML  -Activity Diagram e Class Diagram  -MOCKUP |

Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Canobbio |
| Data | 25.09.2024 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| -Teoria Activity diagram  -Creazione Activity Diagram  -Creazione Class Diagram  -Documentazione |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| -Difficoltà a sviluppare i vari diagrammi |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| -Un po’ indietro devo finire il diagamma ER |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| -MOCKUP |

Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Canobbio |
| Data | 02.10.2024 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| -Creazione MOCKUP  -Documentazione |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| I MOKUP hanno preso tanto tempo |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| -Un po’ indietrorispetto al gantt |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| -Finire test case  -iniziare implementazione  Teoria valutazione progetto |

Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Canobbio |
| Data | 09.10.2024 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| -Esercizio per prepararsi al test  -Finito test case  Iniziato implementazione |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Non avevo l’ssd ho dovuto scaricare da git |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| -indietro alla pianificazione |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| -Verifica teorica  -implementazione del nickname menu scrollbar delle categorie e difficoltà  Teoria valutazione progetto |

Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Canobbio |
| Data | 16.10.2024 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| -Implementato funzione nickname  -Implementate pagine categorie e difficoltà  -documentato  -Svolto verifica |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| -Difficoltà con le sessioni |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| -abbastanza in linea |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| -Implementare json |

Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Canobbio |
| Data | 23.10.2024 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| -Visionato verifica  -Ricerca funzionamento JSON su questi siti  [Sito1](https://www.geeksforgeeks.org/read-json-file-using-javascript/)  [Sito2](https://www.w3schools.com/whatis/whatis_json.asp)  -prima pagina di domande  -Creazioni di 6 JSON tramite chatGPT |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| -Problema con la generazione dei JSON gli ho dovuti controllare io |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| -un po’ in dietro |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| -Mettere le domande in ordine casuale  -Mostrare le domande in base alle sclete(categoria e difficolta) |

Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Canobbio |
| Data | 06.11.2024 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| -Riguardato parte pratica della verifica  -Ho fatto che le domande si impostano in base alla categoria e alla difficoltà  -Cercati metodi per mescolare degli array per poter disporre le risposte casuali  [Sito1](https://javascript.info/task/shuffle#:~:text=sort%20(%20(%20)%20%3D%3E%20Math,sorting%20function%20reorders%20elements%20randomly.)  -Documentazione |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Problema con il metodo di shuffle ho deciso di utilizzare un metodo meno funzionale |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| -Sono indietro di una giornata |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| - Salvataggio punteggio  -Top Score |

Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Canobbio |
| Data | 13.11.2024 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| -Messo il progetto sul server infomaniak  -usato php per fare una leaderboard |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Problem nel inserimento della leaderboard nel file json ancora da risolvere |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| -Sono indietro di una giornata |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| - Risolvere i problemi attuali  -Fare la creazione del quiz personalizato  -Creare tutti i json con domande |

Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Canobbio |
| Data | 20.11.2024 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| -Fatto test di recupero  -Documentato sulle session su php  -creato il salvataggio del nickname con session (alla fine non è servito a nulla e devo trovare un altro modo)  -Generato json |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Non sappiamo come usare lo stesso nickname più volte forse usero firebase |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| -Sono indietro di una giornata |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| - Risolvere i problemi attuali  -Fare la creazione del quiz personalizato |

Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Canobbio |
| Data | 27.11.2024 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| -Migliorato Salvataggio score  -Iniziato a fare una pagina per vedere la pagina dei propri record  -Iniziato a documentarmi su firebase |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Mi dice che i record personali sono vuoti e non li trova devo ancora risolverlo |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| -Sono indietro di una giornata |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| - Risolvere i problemi attuali  -Provare a fare un login  -Fare la creazione del quiz personalizato |

Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Canobbio |
| Data | 04.12.2024 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| -Creato leaderboard personale e generale  -Iniziato a sviluppare la creazione di un quiz personalizato |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| -Problemi con il post non sono riuscito a risolverli  -Problemi con la cache che salvava dati e li scombinava ho fatto in modo che viene eliminata  -Prova antincendio mi ha fatto perdere tempo |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| -Dopo molti cambiamenti penso di essere in linea |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| - Risolvere i problemi attuali  -Provare a fare un login  -Finire la creazione del quiz personalizato |

Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Canobbio |
| Data | 11.12.2024 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| -Migliorato Login e aggiunto reset password  Video visto per capire [link](https://www.youtube.com/watch?v=nVhPqPpgndM)  -Modficato il ritorno dei risultati alla fine  -Corretto utlimi bug |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| -Problemi con il post dato che non arrivava in tempo la risposta e partiva il get senza nulla  -Problemi con la registrazione |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| -Un po’ indietro con la documentazione |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| - Risolvere i problemi attuali  -Finire la creazione del quiz personalizato  -Test |

Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Faido |
| Data | 14.12.2024 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| -Ho recuperato del tempo perso lavorando a casa questi sono i lavori svolti:  -Implemetazione quiz personalizato  -Documentato |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| - |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| -Un po’ indietro con la documentazione |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| -Test |

Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Canobbio |
| Data | 18.12.2024 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| -Revisionato codice  -Test  -Finito la documentazione |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| - |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| -Finito! |