Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Canobbio |
| Data | 11.12.2024 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| -Migliorato Login e aggiunto reset password  Video visto per capire [link](https://www.youtube.com/watch?v=nVhPqPpgndM)  -Modficato il ritorno dei risultati alla fine  -Corretto utlimi bug |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| -Problemi con il post dato che non arrivava in tempo la risposta e partiva il get senza nulla  -Problemi con la registrazione |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| -Un po’ indietro con la documentazione |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| - Risolvere i problemi attuali  -Finire la creazione del quiz personalizato  -Test |